ДП «Інвест Україна»

Приватне акціонерне товариство «ЕСОММ Со»

ПОПЕРЕДНЄ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

«Створення Міжнародного реабілітаційного містечка «ІнтерМедікалЕкоСіті»

Київ 2013

ПредТЕО складової Національного проекту «Місто майбутнього» -  «ІнтерМедікалЕкоСіті» виконано згідно з вимогами,  що встановлені чинними нормативно-правовими документами, регламентуючими проведення передінвестиційних досліджень проектів:

- Постанова КМУ від 08.12.2010 р. № 1255 «Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1255-2010-%D0%BF;

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 року № 724 «Форма інвестиційного проекту,  для реалізації якого може надаватися державна підтримка» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1310-12/paran4#n4;

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2013 р. № 699 «Про деякі питання підготовки документів для реалізації проектів соціально-економічного розвитку», в частині Техніко-економічне обґрунтування проекту // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1066-13;

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.11.2012 р. № 1279 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»//http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32854.

ЗМІСТ

| 1. РЕЗЮМЕ | 7 |
| --- | --- |
| 1.1. Мета проекту та його стратегічне значення………………………... …… | 7 |
| 1.2. Опис проекту, його технологічне, галузеве та ринкове обґрунтування | 9 |
| 1.3. Економічний та соціальний ефект від реалізації проекту………………. | 15 |
| 1.4. Прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг)……………. | 17 |
| 1.5. Прогнозна оцінка вартості проекту. Напрями використання інвестицій | 21 |
| 1.6. Джерела фінансування проекту…………………………………………… | 27 |
| 1.7. Форма участі держави під час реалізації проекту та /або форма надання державної підтримки………………………………………………… | 29 |
| 1.8. Організаційна структура управління проектом ..……………………… | 32 |
| 1.9. Необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї для реалізації проекту. Наявність необхідної дозвільної документації…… | 39 |
| 1.10. Алгоритм реалізації проекту…………………………………………… | 41 |
| 1.11. Основні показники ефективності проекту………………………………. | 46 |
| 1.12. Ідентифікація ризиків проекту…………………………………………… | 48 |
| 2. АНАЛІЗ РИНКУ, КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ, ПЛАН ПРОДАЖІВ………………………………………………………………….. | 52 |
| 2.1. Аналіз ринку…………………………………………………………….. | 52 |
| 2.1.1. Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації проектів……………………………………………………………………….. | 52 |
| 2.1.1.1. Аналіз міжнародного досвіду створення медичних міст…………… | 52 |
| 2.1.1.2. Аналіз міжнародного досвіду створення екологічних міст……….. | 64 |
| 2.1.2. Передумови реалізації проектів………………………………………. | 75 |
| 2.1.3. Етапність реалізації аналогічних проектів……………………………. | 81 |
| 2.1.4 Державна політика України стосовно реалізації проекту, аналіз застосування законодавчої та нормативної бази, включаючи технічні норми та стандарти………………………………………………………………… | 82 |
| 2.1.4.1. Відповідність проекту стратегічним напрямам розвитку держави……………………………………………………………………….. | 82 |
| 2.1.4.2. Відповідність проекту пріоритетним напрямам стратегії соціально-економічного розвитку регіону……………………………………………….. | 89 |
| 2.1.4.3. Відповідність проекту стратегії галузевого розвитку……………….. | 96 |
| 2.1.4.4. Містобудівні технічні норми та стандарти реалізації проекту…….. | 100 |
| 2.1.5. Очікувані ефекти від реалізації проекту…………………………………. | 105 |
| 2.1.5.1. Очікувані ефекти від реалізації проекту у державному масштабі… | 106 |
| 2.1.5.2. Очікувані ефекти від реалізації проекту у регіональному масштабі | 109 |
| 2.1.5.3. Очікувані ефекти для території реалізації проекту………………….. | 110 |
| 2.1.6. Аналіз перешкод реалізації проекту та механізми їх здолання………. | 113 |
| 2.2. Концепція маркетингу………………………………………………….. | 128 |
| 2.2.1. Цільові ринки та можливі інвестори…………………………………….. | 130 |
| 2.2.1.1.Загальні тенденції розвитку ринку оздоровчого туризму..………….. | 133 |
| 2.2.1.2. Туристична інфраструктура проекту та можливі інвестори………… | 144 |
| 2.2.2 Необхідність створення державою умов для залучення приватних інвесторів до розбудови інноваційної інфраструктури………………………. | 151 |
| 2.2.2.1. Встановлення партнерських відносин з провідними іноземними компаніями……………………………………………………………………. | 152 |
| 2.2.2.2. Форма участі держави під час реалізації проекту та /або форма надання державної підтримки………………………………………………. | 156 |
| 2.2.3 Варіанти ринкових та конкурентних стратегій та конкуренті переваги інноваційної інфраструктури перед традиційними……………….. | 160 |
| 2.2.3.1. Характеристика конкурентів……………………………………….. | 160 |
| 2.2.3.2. Концепція маркетингу………………………………………………. | 185 |
| 2.3. План продажів…………………………………………………………… | 193 |
| 2.3.1. Характеристика споживачів…………………………………………… | 193 |
| 2.3.1.1. Споживачі послуг лікувально-оздоровчого туризму………………. | 194 |
| 2.3.1.2. Споживачі оздоровчих, рекреаційних послуг……………………….. | 199 |
| 2.3.1.3. Сегментація споживачів послуг продукту проекту «InterMedicalEcoCity»……………………………………………………….. | 211 |
| 2.3.2. Прогноз продажів………………………………………………………. | 214 |
| 3. ОПИС ПРОЕКТУ…………………………………………………………. | 225 |
| 3.1.Функціональне призначення послуг……………………………………. | 225 |
| 3.2. Основні параметри проектних рішень………………………………. | 233 |
| 3.2.1. Ключові параметри проектних рішень……………………………… | 233 |
| 3.2.1.1. Концептуальне проектне рішення………………………………….. | 233 |
| 3.2.1.2. Медичні параметри проектних рішень..…………………………… | 237 |
| 3.2.1.3. Екологічні параметри проектних рішень…………………………….. | 239 |
| 3.2.2. Обґрунтування вибору технології……………………………………. | 241 |
| 3.2.2.1. Медична реабілітація на основі системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації……………………………………………… | 241 |
| 3.2.2.2. Комбіноване використання енергії сонця з іншими видами енергії | 248 |
| 3.2.2.3. Будівництво за технологіями «теплий дім», «енергозберігаючий дім», «пасивний будинок» та канадські каркасні будинки………………… | 253 |
| # 3.2.2.4. Технологія гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території……………………………………………………………… | 257 |
| ### 3.2.2.5. Технологічні транспортні рішення…………………………………… | 258 |
| 3.2.3. Екологічні, санітарні та інші обмеження при створенні медичних реабілітаційних міст з екологічною інфраструктурою……………………… | 260 |
| 3.2.4. Визначення наявності існуючих та планування розвитку перспективних комунікацій…………………………………………………. | 266 |
| 3.2.4.1. Транспорт……………………………………………………………… | 266 |
| 3.2.4.2. Інженерна підготовка території…………………………………….. | 271 |
| 3.2.4.3. Інженерне обладнання території…………………………………… | 272 |
| 4. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ………………………………………….. | 275 |
| 4.1. Опис виробничого плану…………………………………………… | 275 |
| 4.1.1. Перелік заходів, які необхідно здійснити для реалізації проекту…… | 275 |
| 4.1.1.1. Забезпечення фінансування проекту………………………………. | 279 |
| 4.1.1.2. Забезпечення проекту земельною ділянкою……………………….. | 281 |
| 4.1.1.3. Розвиток інфраструктури та будівництво інженерних мереж……. | 283 |
| 4.1.1.4. Будівельно-монтажні роботи……………………………………….. | 286 |
| 4.1.1.5. Оснащення приміщень лікувально-оздоровчої інфраструктури….. | 288 |
| 4.1.1.6. Створення організаційної структури……………………………….. | 289 |
| 4.1.2. Необхідна виробнича потужність……………………………………….. | 298 |
| 4.1.2.1. Планувальна структура за рекреаційною ємністю території……… | 299 |
| 4.1.2.2. Розрахунок чисельності обслуговуючого персоналу……………….. | 308 |
| 4.1.2.3. Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування……… | 310 |
| 4.1.2.4. Внутрішній транспорт……………………………………………….. | 312 |
| 4.1.2.5. Потужність інженерних мереж……………………………………… | 314 |
| 4.1.3. Дані про можливі та рекомендовані типи основного обладнання…. | 322 |
| 4.1.4. Обґрунтування розміщення технологічних об’єктів……………………. | 329 |
| 4.1.5. Основні технологічні рішення……………………………………………….. | 333 |
| 4.1.5.1. Лікувально-оздоровча інфраструктура………………………………. | 333 |
| 4.1.5.2. Соціально-побутова інфраструктура……………………………….. | 340 |
| 4.2. Етапи впровадження…………………………………………………….. | 350 |
| 4.2.1 Календарний графік «час-гроші» (діаграма Ганта)…………………… | 350 |
| 5. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ……………….. | 358 |
| 5.1. Фінансовий аналіз………………………………………………………… | 358 |
| 5.1.1. Підготовка фінансової моделі прогнозних показників руху грошових потоків комерційних учасників Проекту……………………………………. | 358 |
| 5.1.2 Підготовка фінансової моделі прогнозних показників руху бюджетних коштів…………………………………………………………….. | 374 |
| 5.1.3 Підготовка рекомендацій щодо вибору оптимальної фінансової структури Проекту…………………………………………………………… | 384 |
| 5.1.4. Податкове оточення в галузі: основні податки, наявність податкових пільг…………………………………………………………………………….. | 385 |
| 5.1.5. Види валют для розрахунків, валютна інфляція…………………….. | 389 |
| 5.1.6. Умови надання фінансування…………………………………………. | 391 |
| 5.1.7. Аналіз ризиків і шляхів зменшення їх впливу……………………….. | 394 |
| 5.1.8. Планові показники рентабельності і ліквідності, розрахунок інтегрованих показників економічної ефективності Проекту……………. | 398 |
| 5.2. Варіанти та обсяги інвестицій………………………………………. | 400 |
| 5.2.1. Розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах в основний і оборотний капітал……………………………………………………………. | 400 |
| 5.2.2. Довгострокові і короткострокові джерела фінансування Проекту, частка власних і кредитних коштів (порівняльний аналіз та вибір рекомендованого джерела фінансування)………………………………….. | 406 |
| 5.2.3. Інфляція на різні групи інвестиційних та виробничих витрат………. | 407 |
| 5.2.4. Показники обслуговування кредитів…………………………………. | 409 |
| 5.2.6. Розробка графіка інвестиційних (капітальних) витрат……………… | 410 |
| 6. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЗА ОРІЄНТОВНИМИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ……………………………………. | 412 |